Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona  č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: 		Obec Žitavce

Sídlo:		Žitavce 130; 952 01 Žitavce

Zastúpený: 	MVDr. Stanislav Strieška, starosta obce

IČO:	  	00308722

DIČ:         	2021056664

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:		Názov:	              OLI ihriská s.r.o.

Sídlo:		Semerská 230

Zastúpený:	Mgr. Oliver Turza, konateľ

IČO:		  47241888

IČ DPH:		2023614549

Bankové spojenie: SLSP

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Preambula

  - Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  - Táto zmluva na zhotovenie práce je uzavretá podľa ustanovení § 563 a nasl. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Predmet zmluvy

  - Predmetom tejto zmluvy je  realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

  - Názov stavby: Výstavba detského ihriska Žitavce

  - Miesto realizácie diela: Obec Žitavce

  - Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa cenovej ponuky. Zmena a zámena materiálov môže nastať iba pri dodržaní povahy a vlastností  určených parametrami uvedenými v cenovej ponuke.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných noriem.

  - Dodávkou stavebných a montážnych prác a materiálov sa pre účely tejto  zmluvy rozumie dodávka všetkých prác a materiálov nutných k riadnemu vykonaniu diela.

IV.

Čas zhotovenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje :

  - nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr do 30 dní od prevzatia staveniska. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný prevziať do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- ukončiť práce v lehote do 30.06.2020.

- V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

- Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

  - Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Po dobu omeškania s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi.

- V.

- Cena

  - Cena  za  zhotovenie  predmetu  zmluvy v  rozsahu  čl. III.  tejto  zmluvy  je v súlade s ustanoveniami  zákona č.  18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy  je doložená položkovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

  - Cena diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako cena dohodou, pričom ceny v ponukovom rozpočte sú nasledovné :

Cena za dielo bez DPH	           7166,67   	EUR

DPH	   		           1433,34     	EUR

Zmluvná cena vrátane DPH  	  	8600	EUR

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba v prípade nepredvídaných okolností a zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.

  - Faktúra na úhradu bude objednávateľovi odovzdaná po prevzatí diela. Musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a všetky povinné údaje podľa zák.č.222/2004 Z.z. o DPH (aj IČO a DIČ objednávateľa) a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

  - Dohodnutá cena podľa článku 5.2. je stanovená ako cena konečná a bude vyplatená zhotoviteľovi za kvalitne vykonané a prevzaté dielo v zmysle bodu 3.1 až 3.4 tejto zmluvy.

- VI.

- Platobné podmienky

  - Faktúra bude vystavená ku dňu preberacieho konania. Faktúrou bude  vykonané celkové vysporiadanie ceny za zhotovenie diela.

  - Faktúra musí obsahovať : označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, kód projektu, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VII.

Možnosť odmietnuť prebratie diela

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy.

VIII.

Vyššia moc

  - Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.

  - Pokiaľ sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokiaľ  nedôjde k dohode, má  strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva dňom doručenia oznámenia a je bez náhrady doterajšieho čiastkového plnenia diela.

IX.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ   iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

  - Záručná doba  na stavebno-montážne práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela, záručná doba na ostatné stavebné práce je 60 mesiacov od prevzatia diela.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť  prípadné vady diela bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa do 10 dní od doručenia reklamácie.

  - Zhotoviteľ počas 60 mesiacov trvajúcej záručnej doby každý kalendárny rok zabezpečí doklad o kontrolnej činnosti jeho zhotoveného diela a zabezpečí doklad pre objednávateľa že preliezky sú vyhovujúce v zmysle NV č. 349/2010 Z.z. a podľa noriem STN EN 1176, STN EN 1177. Všetko toto na základe STN EN 1176/7 jeden-krát ročne.

X.

Podmienky vykonania diela

  - Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

  - Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia sú nové, pravej akosti a sú v súlade s platnými STN a v súlade s ponukou a vyhovujú platným predpisom, rovnako pri preberaní diela doloží certifikáty všetkých použitých materiálov.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, musí dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, protipožiarne a opatrenia  proti  škodám,  ktoré  by  mohli  vzniknúť  na  majetku  zhotoviteľa a objednávateľa.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

  - Zhotoviteľ počas  vykonávania stavebných prác sa bude usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho  do pôvodného stavu.

  - Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.

#### XI.

#### Zmluvné pokuty

  - Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v termíne podľa bodu 4.1. môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať  zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania, maximálne však do úhrnnej výšky 1000 EUR.

  - Objednávateľ zaplatí  zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy v prípade omeškania  so zaplatením faktúry za každý deň omeškania,

  - Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa osobitného písomného dojednania zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

  - V prípade, že Zhotoviteľ svojou činnosťou alebo nekonaním zmarí ukončenie diela a teda aj využitie dotácie z Ministerstva vnútra SR pre šport na rok 2019, zaväzuje sa na vlastné náklady dielo zhotoviť v náhradnom termíne, avšak nie neskôr ako do dvoch rokov od ukončenia možnosti čerpať dotáciu.

XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1.   Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:

- keď zhotoviteľ do 30 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,

- z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby,

- z dôvodu nedodržania kvality prác a materiálov,

- vo všetkých prípadoch, keď zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd.

III.

Ostatné ustanovenia

  - Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých  okolnostiach súvisiacich s realizáciou výstavby, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov platných v lokalite výstavby a pod.

  - Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III. Tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje v záručnej dobe podľa článku IX vykonávať každoročné kontroly stavu detského ihriska a k tomuto vydať platný certifikát, prípadné vady na detskom ihrisku v rámci reklamačného konania je povinný opraviť na vlastné náklady.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní diela odovzdať súčasne doklad o zhode, certifikát na výrobky a technické listy výrobkov.

XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

  - Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  - Zmluva  nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.

  - Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

  - Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

  - Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží  každá  zmluvná strana po jednom vyhotovení.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so všetkými zmluvnými podmienkami uvedenými objednávateľom v tejto zmluve.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Objednávateľom pre predmet zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V.............................., dňa.............................           			V ......................... , dňa ..........................

–––––––––––––––––––––––––						 –––––––––––––––––––––––––

objednávateľ                                                                         			 zhotoviteľ